Propozycja zastosowania metodyk programowania zwinnego
na przykładzie projektu wykonywanego na przedmiocie "Projekt zespołowy"

Imię i Nazwisko: ____Karol_Opitz____
wpisz zwoje imię i nazwisko

# Instrukcja
1. Stosując metodyki programowania zwinnego, zaproponuj organizację pracy niewielkiego zespołu pracującego nad stworzeniem aplikacji, którą wykonujesz w ramach przedmiotu “Projekt zespołowy”.
2. W ramach swojej propozycji wybierz także i uzasadnij wybór:
  1. systemu kontroli wersji, np.:
     - Git lub dowolny inny system
  2. narzędzi do wspomagania zarządzaniem projektem, np.:
     - Trac, Redmine, IceScrum, Agilefant, tinyPM, Acunote, Rally Community Edition lub dowolne inne narzędzie.
3. Opisz propozycję na nie więcej niż dwóch stronach tego dokumentu (czyli na stronach: 4 i 5).
4. Wskazówka:
  Informacje na temat Manifestu Agile oraz metodyki Scrum znajdziesz w poniższych źródłach:
  1. Programowanie zwinne, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_zwinne
  2. Manifest Agile, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_Agile
  3. Scrum, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum
  4. Scrum Web Page, http://www.scrum.org/
  5. Do Better Scrum, http://www.scrumsense.com/resources/do-better-scrum
  6. The Scrum Primer, http://www.goodagile.com/scrumprimer/scrumprimer.pdf
  7. The Git Community Book, http://book.git-scm.com/
5. Powyższa instrukcja została omówione za zajęciach.
# Propozycja zastosowania metodyk
Tutaj zacznij swój opis:

W celu sprawdzenia swoich umiejętności programowania w języku C#, a także rozwijania ich podczas pisania projektu postanowiłem podjąć próbę napisania czegoś na kształt Football Manager’a. Oczywiście dużo uboższego niż oryginał, ale napisanego „od zera”, bez używania żadnych gotowych silników. Projekt chciałbym kontynuować by móc go wykorzystać do pracy licencjackiej.
Aby zorganizować pracę nad tym projektem trzeba by zastanowić się na samym początku co jest nam potrzebne i co będziemy wykorzystywać oraz co w dalszej fazie rozwoju będzie musiało być poprawione. Na samym początku trzeba podjąć decyzję jaką wielkość będzie miała nasza aplikacja tzn. czy będziemy umożliwiali grę w wielu różnych ligach i krajach, czy jednak skupimy się tylko na jednej z lig. Odpowiedzieć sobie na pytanie ile sezonów przewidujemy dla użytkownika oraz jego drużyny i czy umożliwimy mu zmianę drużyny podczas rozgrywek.
Po fazie inspekcji przechodzimy do wstępnych prac. Zaczynamy od utworzenia bazy danych. Należy ją wypełnić drużynami i dla każdej wykorzystanej drużyny przyporządkować odpowiednich zawodników. Skonfigurować ją za pomocą kluczy obcych i powiązać.
Następnie należy ją pobrać i skonfigurować na potrzeby programu naszej aplikacji.
Po tych etapach możemy się zabrać za czyste programowanie tego co się będzie działo w aplikacji.
Na samym początku trzeba pobrać odpowiednie dane od użytkownika: nazwisko manager’a, styl avatara oraz którą drużyna zostanie wybrana.
Następnie przechodzimy już do programowania rozgrywki. Przewidywane są cztery główne okna zarządzania drużyną:
Pierwsze będzie odpowiedzialne za manipulowanie wszelkimi działaniami nad zespołem: skład wyjściowy, formacja, możliwość sprawdzenia jaka jest obecna forma zawodników, jaką taktykę zdecydujemy się grać. Każda z tych opcji ma inny wpływ na zmianę parametrów drużyny np. zwiększenie się siły ataku kosztem zmniejszenia siły obrony. Wszystko to w późniejszym czasie oczywiście będzie miało wpływ na wynik każdego meczu.
Drugie okno będzie odzwierciedleniem tabeli ligi czyli będą tam podliczane punkty, strzelone bramki, stracone bramki oraz suma strzelonych i straconych goli. Tabela musi być w trakcie sezonu sortowana by drużyny, które zdobyły najwięcej punktów znajdowały się na jej szczycie.
Trzecie okno odpowiadać będzie za wyświetlanie poszczególnych meczy z dopasowaniem do każdej kolejki. Będzie można sprawdzić z kim mierzy się drużyna w przyszłym meczu oraz jakie wyniki wystąpiły w poprzednich kolejkach.
Czwarte okno będzie pozwalało nam generować wszystkie wyniki meczy. Potrzebne będzie nam pobieranie danych rywali w każdym meczu każdej kolejki, generowanie dla nich wyniku i rozsyłaniu wszystkich informacji do sąsiednich okien zarządzania aby miały one możliwości ich wyświetlania. Po zagwarantowaniu tego można stworzyć interfejs dla tego jednego meczu drużyny wybranej przez użytkownika. Za pomocą timer’a będzie odliczany czas meczu oraz przedstawiane informacje co się dzieje w danym momencie na boisku. W przyszłości może zostanie wprowadzona manipulacja końcowego wyniku podczas meczu. Po rozegranym meczu muszą zostać rozesłane informacje na jego temat do innych okien: wynik oraz rywale danego meczu przekazane do podglądu statystyk kolejek, strzelone, stracone i suma goli oraz kto wygrał wysłane do tabeli ligi.
Przekazywanie informacji będzie możliwe za pomocą delegatów, które obsługując eventy pozwolą na wykonanie operacji w jednym oknie i przesłaniu je do innego okna za pośrednictwem okna głównego.
Po wykonaniu tych prac aplikacja może być oczywiście obsługiwana o kolejne opcje i modyfikowana na wiele różnych sposobów. Jednakże obecnie mój plan na tę aplikację sięga jedynie do tego momentu. W momencie osiągnięcia upragnionego efektu rozważę jaki będzie dalszy rozwój programu.

# Omówienie użycia proponowanego systemu kontroli wersji
System kontroli wersji wybrany przeze mnie to Git. Jest to pierwszy przeze mnie poznany taki system i od razu przypadł mi do gustu. Jest bardzo intuicyjny i prosty w użyciu. Nie wymaga żadnych dodatkowych wtyczek. Można dodawać pliki na wiele sposobów i tworzyć wiele repozytoriów. Obsługa wszystkich funkcji jest darmowa, a to dla studenta bardzo ważne.

# Omówienie wybranego narzędzia do wspomagania zarządzaniem projektem
Przetestowałem kilka narzędzi do wspomagania zarządzania projektem. Były to IceScrum, Agilefant oraz Rally Community Edition. Nie były mi one w zbyt dużym stopniu potrzebne w tworzeniu projektu, więc nie używałem żadnego z wybranych zbyt długo, ale ze wstępnych testów najbardziej wpadł mi w gust Agilefant. Wydawał mi się najbardziej przyjazny dla nowych użytkowników tego narzędzia.